|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KW | Aktivität | 1.Unteraktiviät | 2.Unteraktivität | Workload geplant | Workload tatsächlich | David |
| 41 + 42 | Exposé |  |  | 14:00 | 14:00 | **Marco** |
|  |  | Idee finden |  |  |  | Beide |
|  |  |  | Brainstorming | 3:00 | 5:00 |
|  |  |  | Befragung von Freunden und Familie | 3:00 | 2:00 |
|  |  | Idee diskutieren |  |  |  |
|  |  |  | Idee iterativ  verbessern | 4:00 | 3:00 |
|  |  |  | Feedback Termine | 2:00 | 1:00 |
|  |  | Exposé Schreiben |  | 2:00 | 3:00 |
| 42 + 43 | MS1 |  |  |  |  |
|  |  | Projektplan |  | 4:00 |  |
|  |  | Konzept |  |  |  |
|  |  |  | Domänenrecherche |  |  |
|  |  |  | Marktrecherche |  |  |
|  |  |  | Steakholderanalyse |  |  |
|  |  |  | Befragung |  |  |
|  |  |  | Zielsetzung |  |  |
|  |  |  | Alleinstellungsmerkmale |  |  |
|  |  |  | Kommunikationsmodelle |  |  |
|  |  |  | Methodischer Rahmen |  |  |
|  |  |  | Systemarchitekturrecherche  Architekturdiagramm |  |  |
|  |  |  | Architekturbegründung |  |  |
|  |  |  | Planung POC |  |  |
|  |  |  | Risikoanalyse |  |  |
|  |  |  | Projektbegründung |  |  |